## Slide 1
信息化工作回顾
强胜服务项目组
2018年3月1日

## Slide 2
里程碑回顾
来料、生产成本业务重启
2017年2月
正式切入服务
2017年9月
项目总结
2017年6月
系统切换
2017年4月
系统上线
2017年3月

## Slide 3
系统上线
通过实机流程演示的方式，确认了系统关键流程
2017年3月
数据准备
2017年3月
系统培训
2017年3月
数据导入
重新规划了20种静态数据
盘点核查了9种动态数据
方案培训
现场辅助
完成静态数据、动态数据的导入工作
来料业务数据验证
生产成本数据验证
2017年2月
方案确认
2017年3月
数据验证

## Slide 4
项目总结
1、来料销售价格计算时间从原来的一周改变为3~5秒
2、报表统计时间从原来的一个月改变为即时出具
操作时间
1、将原业务中需通过大量的推单、冲单业务进行来料价格计算的方式改变为通过计算机算法计算价格，减少了业务流转环节。
2、将价格计算的时间点从入库后变为订单前
业务流程
1、从原来的手工查错改变为计算机自动提醒
2、从原来的被动查错改变为事前预警
数据排错
1、从人工编制报表改变为报表的自动出具
2、将零散的数据关系通过计算机建立紧密联系
数据统计

## Slide 5
切入服务
问题记录
问题总结
服务成果
建立强胜的问题库，截止2018年2月底，已经记录了245条记录，方便查询查阅处理。
进行了2次大规模的人员培训。
留下了7份操作规范指导
完成了23人天的新的业务需求开发处理
通过问题总结去匹配问题处理措施，按照问题需求进行培训，业务规划以及开发工作
建立强胜实业的服务问题记录机制，对问题的优先级进行分级，对问题的处理过程进行监管，对问题的结果进行分析
1
2

## Slide 6
谢谢